EduBridge 프로젝트 제안서

AI 기반 학원 통합 관리 플랫폼 · Spring Security + JWT 인증 적용

1. 프로젝트 개요

EduBridge는 출결, 회비, 성적, 공지, 상담 등 학원 운영 업무를 하나의 플랫폼으로 통합하고, 비콘(BLE)+GPS 기반 출석 인증과 Gemini API 기반 AI 리포트를 결합하여 운영 효율을 높이는 통합 관리 시스템이다. 관리자·강사·학부모 기능은 Spring Security + JWT 기반 인증/인가로 구현한다.

| 프로젝트명 | EduBridge : AI 기반 학원 통합 관리 플랫폼 |
| --- | --- |
| 개발 기간 | 18일 (2026.07.07 ~ 2026.07.24) |
| 개발 인원 | 4인 |
| 핵심 기능 | 비콘(BLE)+GPS 출석, 회비 관리, 성적 관리, 공지사항, 상담 관리, AI 리포트, 할인정책·영수증 발급, AI 시험지 자동 채점 |

2. 추진 배경

다수의 학원이 출결, 회비, 공지 등을 여러 서비스와 수기로 관리하고 있어 운영 부담이 크다. 특히 회비 납부 여부 확인과 미납 관리에 많은 시간이 소요되고, 학부모는 자녀의 학습·납부 현황을 한눈에 확인하기 어려우며, 강사는 반복적인 확인·안내 업무에 시간을 뺏기고 있다. 이러한 문제를 해결하고자 통합 관리와 AI 자동화를 결합한 플랫폼을 기획하였다.

3. 문제점 분석

수기 출결은 대리 출석 등 신뢰성 문제가 있고, 회비 미납 확인이 지연되어 관리 공백이 발생한다. 출결·회비·공지·성적 정보가 여러 채널에 분산되어 학부모의 확인 부담이 크고, 강사는 성적 분석, 상담 기록 정리, 공지 작성 등 반복 업무에 많은 시간을 소모한다.

4. 프로젝트 목표

1차 목표(MVP)는 Spring Security+JWT 인증, 회원/권한 관리, 비콘+GPS 출석 인증, 회비 등록·납부·미납 관리, 성적/공지/상담 관리, 관리자 대시보드, Docker/AWS EC2 배포를 완성하는 것이다. AI 기능은 짧은 개발 기간을 고려하여 우선순위를 두고, 출석·과제·회비 현황 요약과 성적 변화 분석·AI 코멘트를 우선 구현한다. 공지 초안 작성과 상담 기록 요약은 일정 여유에 따라 추가로 구현한다.

5. 기술 선정 이유

Java 25와 Spring Boot 4는 최신 LTS 기반의 안정성을 제공하고, Spring Security+JWT는 무상태(stateless) 인증에 적합하다. MyBatis는 SQL을 직접 제어할 수 있어 복잡한 통계·리포트 쿼리에 유리하며, PostgreSQL은 안정적인 오픈소스 RDBMS이다. Thymeleaf는 서버사이드 렌더링으로 관리자 웹 화면 개발 속도를 확보하고, Flutter는 단일 코드베이스로 비콘 스캔을 포함한 모바일 앱을 개발할 수 있다. Gemini API는 리포트·요약·코멘트 생성에, Docker와 AWS EC2는 배포 자동화 및 배포 경험 확보에 활용한다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| Backend | Java 25, Spring Boot 4, Spring Security, JWT, MyBatis, PostgreSQL |
| Frontend(Web) | Thymeleaf, HTML, CSS, JavaScript |
| Mobile | Flutter (Android 우선) |
| AI | Gemini API |
| Infra | Docker, Docker Compose, AWS EC2 |
| Location | BLE Beacon(안드로이드 SDK 제공), GPS |

6. 벤치마킹

기존 학원관리 서비스는 출결 체크인, 공지, 회비 안내 등 개별 기능 중심으로 제공되는 경우가 많고, 비콘+GPS 기반 정밀 출석 인증과 AI 기반 자동 리포트를 함께 제공하는 사례는 흔치 않다. EduBridge는 이 두 가지를 결합하여 실제 학원 운영에 필요한 자동화 수준을 팀 포트폴리오로 구현한다는 점에서 차별화된다.

7. 시스템 아키텍처

학생/학부모 앱(Flutter, BLE+GPS)과 관리자 웹(Thymeleaf)이 Spring Boot(Spring Security+JWT) 서버를 통해 PostgreSQL과 통신하고, AI 리포트 생성을 위해 Gemini API를 호출한다. 출석 인증은 비콘 UUID, RSSI, GPS 반경 값을 서버에서 검증하는 구조로 처리한다.

학생/학부모(App, BLE+GPS)  /  관리자(Web, Thymeleaf)  →  Spring Boot(Security+JWT)  →  PostgreSQL  ↔  Gemini API

8. 주요 기능

Spring Security+JWT 로그인/로그아웃, 회원 및 권한 관리, 비콘+GPS 출석 인증, 회비 등록·납부·미납 관리, 성적 관리와 AI 변화 분석, 공지사항 관리, 상담 관리와 AI 요약, 관리자 대시보드, Docker/AWS EC2 배포.

9. ERD 개요

USERS, REFRESH_TOKENS, STUDENTS, PARENTS, STUDENT_PARENTS, TEACHERS, CLASSES, ENROLLMENTS, BEACONS,  ATTENDANCE_RECORDS, FEES, FEE_PAYMENTS, EXAMS, GRADES, NOTICES, NOTICE_TARGETS, NOTICE_FILES, NOTICE_READS, COUNSELING_RECORDS, AI_USAGE_LOGS, DASHBOARD_SNAPSHOTS, NOTIFICATIONS, ACTIVITY_LOGS, SYSTEM_SETTINGS를 핵심 엔티티로 설계한다.

10. WBS 및 역할 분배

전체 개발 기간은 18일(2026.07.07~07.24)이며, 3단계로 나누어 진행한다. 비콘 출석 인증은 실물 비콘 확보, 판매사 제공 Android SDK, 팀원이 보유한 이전 개발 수업 참고 소스코드를 활용해 검증 기간을 최소화한다.

| 단계 | 기간 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 07.07~07.10 (4일) | 설계(ERD/API 명세), Spring Security+JWT 인증 구현, 비콘+GPS 출석 스파이크(SDK/참고코드 활용) |
| 2단계 | 07.11~07.18 (8일) | 회비·성적·과제·공지·상담·관리자 대시보드 핵심 기능 병렬 개발 |
| 3단계 | 07.19~07.24 (6일) | Gemini API 기반 AI 기능 통합, Docker/AWS EC2 배포, 통합 테스트, 데모 준비 |

| 역할 구분 | 담당 범위 |
| --- | --- |
| 백엔드 리드 | Spring Security+JWT, 회원/권한 관리, DB 설계, 비콘+GPS 출석 검증 로직 |
| 백엔드 / AI | 회비·성적·과제·공지·상담 API, Gemini API 연동(리포트·코멘트·요약) |
| 웹 프론트(Thymeleaf) | 관리자 대시보드, 웹 화면 전체, JWT 인증 연동 |
| 모바일(Flutter) | 학생/학부모 앱, 비콘(Android SDK)+GPS 출석 스캔, 앱 내 조회 화면 |

11. 시연 시나리오

학부모가 앱에 로그인해 자녀의 출석 알림을 확인한다. 강사가 성적을 등록하면 AI가 이전 성적과 비교해 변화 추이를 분석하고, 학부모는 변화 차트와 AI 코멘트를 확인한다. 회비 미납 발생 시 학부모와 관리자에게 알림이 전송되고, 관리자는 대시보드에서 출결·회비·성적 현황을 종합적으로 확인한다.

12. 기대 효과

출결과 회비를 포함한 학원 운영의 디지털 전환, 정확한 출석 인증과 회비 관리 자동화, 학부모와 강사 간 정보 공유 강화, AI 기반 리포트를 통한 반복 업무 경감, 팀 단위 실무형 포트폴리오 완성.

13. 발표 포인트

실제 주문한 비콘 하드웨어와 판매사 제공 Android SDK, 검증된 참고 소스코드를 활용해 실제 동작하는 출석 인증을 구현했다는 점을 강조한다. 또한 JWT 기반 무상태 인증 구조와 AI 리포트를 결합해 백엔드 설계 역량과 최신 기술 활용 능력을 함께 증명한다는 점을 부각한다.

14. 예상 Q&A

비콘 RSSI 오차 및 대리출석 방지 방식, GPS 인증 반경 산정 기준, JWT 토큰 만료·재발급 처리 방식, Gemini API 응답 지연·실패 시 대응 방안, 회비 미납 알림 중복 발송 방지 방식.

15. 향후 발전 방향

iOS 비콘 지원 확장, 다수 학원 대상 멀티테넌시 지원, PG사 연동을 통한 실제 회비 결제, 카카오톡 등 알림 채널 다양화, 관리자 통계 대시보드 고도화.

16. Phase 1.5 기능 확장

웹 기반 Phase 1 구현 완료 후 앱 담당자는 기존 API를 활용하여 모바일 기능을 개발하고, 나머지 팀원은 기존 모듈과의 충돌을 최소화하는 독립 확장 기능을 병렬 개발한다. 회비 영역에는 할인정책 관리와 영수증 발급을, 성적 영역에는 Gemini 이미지 분석을 활용한 시험지 자동 채점 및 교사 검수 기능을 추가한다.

| 담당자 | 확장 기능 | 주요 범위 및 기존 기능 연계 |
| --- | --- | --- |
| 윤동재 | 할인정책 및 영수증 발급 | 할인정책 등록·수정 → 정액/정률 계산 및 적용 이력 → 납부 완료 영수증 번호 생성 → 조회·인쇄/PDF. 기존 FEES, FEE_PAYMENTS 및 회비 통계 연계. |
| 신상민 | AI 시험지 자동 채점 | 문제지·정답지 등록 → 학생 답안 이미지 업로드 → Gemini 임시 채점 → 교사 검수 → 기존 GRADES 저장 및 석차·성적 추이 연계. |
| 조민석 | 추가 기능 검토 중 | 기존 도메인과 충돌이 적은 독립 기능을 선정하여 신규 도메인 중심으로 확장. |

AI 시험지 자동 채점 운영 원칙

AI 결과는 최종 성적으로 즉시 저장하지 않고 임시 채점 결과로 관리한다. 문항별 인식 답안, 제안 점수, 판정 근거와 신뢰도를 교사가 확인·수정한 뒤 확정하며, 서버는 문항별 점수 합계와 시험 만점을 재검증한 후 기존 성적 저장 및 석차 계산 로직을 호출한다.

Phase 1.5 시연 시나리오

관리자가 할인정책을 선택해 회비를 청구하고 납부 완료 후 고유 번호가 포함된 영수증을 발급한다. 강사는 시험 문제지와 정답지를 등록한 뒤 학생 답안지 이미지를 업로드한다. Gemini가 문항별 답안을 판독하여 임시 점수와 신뢰도를 제시하고, 강사가 검수·확정하면 기존 성적 조회와 변화 차트에 결과가 반영된다.